[image: image1.png]YLIOPISTO




MUISTIO


KOTUN SISÄILMAPALAVERIN MUISTIO
	Numero:
	01/2006

	Aika:
	Perjantai 16.6.2006, klo 9.00–11.20

	Paikka:
	KOTU, sininen huone

	Läsnä:
	Pertti Hoskio, Oy:n hallinto
Eeva Kotamäki, Medivire
Rauno Kenakkala, Tupa
Tuomo Lapinlampi; TTL
Miia Raappana, Kotu
Antti Rantasuomela, PSOAS
Anni Ruuska, Medivire
Sirkka Myllys, Kotu, sihteeri
Kristiina Simojoki, Kotu
Satu Syrjälä, Tupa
Anna-Maija Ylimaula, Kotu


	Jakelu:
	kotu@lists.oulu.fi 

	Tallenne:
	01-2006_Muistio-Sisäilmapalaveri


ASIALISTA

1. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtaja Anna-Maija Ylimaula avasi kokouksen ja sihteerinä toimi Sirkka Myllys.

2. Sisäilmakyselyn tulokset
Anni Ruuska Medivirestä kertoi sisäilmakyselyn tuloksista. Kyselyn tulokset oli jaettu

ennen kokousta Kotussa kaikille. Kysely suoritettiin joulukuussa 2005 ja tammikuussa
2006. Tulokset löytyvät pdf- muodossa osoitteesta: Y:\Huoneilma
Kyselyyn vastasi 53 henkilöä ja kysely tehtiin kerroksittain. Ensimmäisen kerroksen 

sisäilman laadussa koettiin ongelmia. Sisäilmaongelmaan viittaavia työperäisiä
oireita esiintyi merkittävästi vertailuaineistoa useammin. Myös asmaattisia vaivoja
raportoitiin hieman keskimääräistä useammin.

Sisäilma koettiin 2 krs:ssa kutakuinkin yhtä usein tunkkaiseksi ja huonoksi kuin

vertailuaineistossa ja 3 krs:ssa sisäilmaa ei koettu ongelmaksi vertailuaineistoa

useammin.
3. Mitä on jo tehty
Antti Rantasuomela PSOAS:ta kertoi, että kanavistojen puhdistus on tehty
kaksi vuotta sitten ja sen jälkeen on myös suodattimet vaihdettu.
4. Työterveyslaitoksen mittaustulokset 
Tuomo Lapinlampi kertoi työterveyslaitoksen mittauksen tulokset. Tulokset oli jaettu kokouksessa oleville etukäteen. Työterveyslaitos suositti tekemään kartoituksen

vielä kertaalleen mineraalivillarakenteiden osalta ja puhdistamaan järjestelmän koneellisesti. Tulokset löytyvät pdf -muodossa osoitteesta: Y:\Huoneilma.
5. Jatkotoimenpiteistä sopiminen
Päätettiin jatkotoimenpiteistä ja sovittiin seuraavaa:
- PSOAS tekee elo- syyskuussa ilmastoinnin puhdistuksen koneellisesti.

- PSOAS korjaa WC:den ilmastoinnit ja huoneiden 221,222,223 ja 224 kotelot sekä 

  erikoistutkimukset huoneesta 140 ja 141.
- Pertti Hoskio kartoittaa kosteus- ja homevaurion historian.

- Eeva Kotamäki tekee kyselyn perusteella huonekartoituksen.

6. Seuraava kokous

              Seuraava kokous pidetään lokakuussa.

              Muistion vakuudeksi 

              Puheenjohtaja

Anna-Maija Ylimaula


  Sihteeri

Sirkka Myllys

[image: image2.png]


KOULUTUS- JA TUTKIMUSPALVELUT

PL 7910, 90014 OULUN YLIOPISTO

puh. (08) 553 1011, fax (08) 553 7398

http://kotu.oulu.fi

