[image: image1.png]



Hailuodon kunta

28.02.2006


Luovontie 176


90480 Hailuoto


_____________________________________________________________________________


Tiedote (Luonnos, Julkinen 28.2.2006 klo 11.30)
Hailuodon kunta on käynnistänyt vuosi sitten eli 28.2.2005 Hailuodon luonto- ja kulttuurikeskuksen suunnittelun. Hankesuunnittelu nimettiin työnimellä ”Luototalo”.
Samaan aikaan oli käynnissä Oulun Seudun Yrityspalvelujen ja Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen rahoittama kehittämishanke Matkalla Marjaniemeen, jonka päätavoite oli Hailuodon valmiuksien kehittäminen Marjaniemeen tulevaa kulttuuri-, luonto-, matkailu- ja kokouskeskusta tukevaksi. Tämän hankkeen rahoituksella tehtiin hankesuunnitelma Hailuodon Marjaniemen luonto- ja kulttuurikeskukseksi. Suunnitelman laati Tero Wallin (Oy Viisikko Femman Ab).

Metsähallituksen Pohjois-Pohjanmaan Luontopalvelut sitoutuivat alustavasti hankkeeseen 11.4.2005. Oulun Yliopiston Perämeren Tutkimusasema on ollut kiinteästi mukana suunnittelussa. Rehtori Lajusen nimeämä työryhmä tarkasteli hanketta Perämeren Tutkimusaseman näkökulmasta. Työryhmä teki loppuraportin 31.10.2005.
Kesäkuussa 2005 Hailuodon kunta ja Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus suorittivat maanvaihdon vaihtokirjalla siten, että Luotsiaseman kiinteistö siirtyi kunnalle ja kunta luovutti noin 108 ha. Natura –alueita Valtiolle.

Luototalo - hanketta rakennettiin tämän jälkeen vapaana olevan entisen Luotsiaseman ympärille. Hankesuunnitelman mukaisesti Hailuodon kunta jätti rahoitushakemuksen Pohjois-Pohjanmaan Te-keskukselle tarvittavan investoinnin rahoittamiseksi. Samalla kunta jätti Pohjois-Pohjanmaan liitolle Maakunnan kehittämisraha- hakemuksen tarkemman tila- ja arkkitehtisuunnitelman käynnistämiseksi.
Maakuntarahan avulla voitiin käynnistää tarkempi arkkitehtisuunnittelu kesällä 2005. Lokakuussa 2005 Hailuodon kunta haki toimijaa Marjaniemen alueelle. Ilmoituksen perusteella kunta käynnisti jatkoneuvottelut Oulun Seudun Setlementti ry:n kanssa.
Te-Keskus antoi rahoituspäätöksen 17.2.2006 Luototalo – investoinnin rahoittamiseksi. ”Luototalo” hankkeen verollinen kustannusarvio on 976.000 €, johon Te-keskus myöntää tukea 55 % eli 536.000 €.
Hailuodon kunnan ja Oulun Seudun Setlementti ry:n neuvottelujen tuloksena on syntynyt Aiesopimus, joka allekirjoitetaan 28.2.2006. Aiesopimuksen keskeinen sisältö on Hailuodon Marjaniemen kehittäminen matkailun, kulttuurin, opetuksen ja tutkimuksen monitoimikeskukseksi.
Hailuodon kunta ja Oulun Seudun Setlementti ry. allekirjoittavat  Aiesopimuksen (ei julkinen), joka tulee Hailuodon kunnanvaltuuston käsittelyyn 15.3.2005.
Aiesopimuksen keskeinen sisältö on seuraava:
1) Esikauppakirja Luotsiaseman myymiseksi.

2) Luototalon” vuokraaminen yhdessä Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa

3) Veneilykeskuksen ja vierasvenesataman vuokraaminen.
4) Alustavat jatkosuunnitelmat Marjaniemen kehittämiseksi.

Allekirjoitustilaisuuden yhteydessä osapuolet informoivat tiedotusvälineiden edustajia tavoitteistaan kehittää Marjaniemen alueesta Oulun seudun vetovoimainen ja monipuolinen luontomatkailu-, koulutus- ja vapaa-ajankeskus. 
Hailuodossa  28.2.2006

Matti Soronen



kunnanjohtaja
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hailuodon kunta
Puhelin  08-8100 314
  
e-mail etunimi.sukunimi@hailuoto.fi

Luovontie 176
Fax        08-8100 820

www.hailuoto.fi

90480 Hailuoto


_1084885619.doc
[image: image1.png]






