Biologian korjaus- ja muutostöiden esillä olleet tekemättömät kohteet

1. Kerros

B103.4 ja 5 Klimahuone

- Kun huone pysähdyksissä, niin ovenkarmien lämmitys jää päälle ja huone lämpenee kuumaksi. Lämmityksen pitäisi olla ajastettu ja mennä pois päältä esim. muutaman tunnin jälkeen.

B107

- Lattiakaivo tulvii vedet lattialle

B132 Opetuslaboratorio

- Pimennyskoppi päältä auki. Sen valaisimen siirto seinälle.

- Salin etu- ja takaosan valoja ei saa pois päältä.

B137 Opetuslaboratorio

- Valoja ei saa pois päältä

- Lasiseinäkäytävän puolelta puuttuu kattopaneeleita

B150, B161, B164 ja B168 kylmähuoneet

- Pistorasiat puuttuvat

B154 Liuoslaboratorio

- Viinakaappien lukkojen vaihto (4 kpl)

B160a Monitoimilaboratorio

- Valaisimissa vääränlaisia lediryhmiä

- Kattovalaisin puuttuu vetokaapin edestä

B167a ja b sekä B166 Molekyylilaboratoriot

- kattovalaisimet estävät ikkunoiden aukeamisen

- tilojen ikkunoissa rikkinäisiä sälekaihtimia

- B167a yhdeltä työpisteeltä puuttuu yläkaapit ja pöytätasot

- B167a silmänhuuhtelu allas pois, tilalle huuhdepullot pylvääseen

- B167a Laboratorion oven kyltti irti

B162 Puhdaslaboratorio

- kattopaneeli puuttuu

B170 WC

- Vaatekoukku puuttuu

Vetokaapit

- Laboratorioiden vetokaappien lamput ovat surkeat. Tehot eivät riitä ollenkaan, vaikka valaisimet jo siirrettiin paremmin näkyville urakoitsijan toimesta.

2. Kerros

B231 WC

- Toinen käsipyyheteline puuttuu

B235 Tauko

- Jääkaapin ovi narisee

B238 kohdalla käytävällä

- Seinästä suojausteippi repinyt irti maalipintaa

2. kerroksen WC-tiloista puuttuu edelleen vaatekoukkuja